# Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã khá rõ, kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục làm

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Không nên để đến cuối Sprint mới bắt đầu kiểm thử. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Viết lại: Cần báo lỗi ngay khi phát hiện để cả nhóm xử lý sớm. Tránh đổ lỗi cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner: Cần xem xét yêu cầu và cập nhật Product Backlog, không phải vấn đề chính của buổi Retrospective này. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để tránh bỏ sót. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy | Quy trình | Nhóm chưa bố trí kiểm thử từ sớm nên lỗi được phát hiện muộn, không đủ thời gian sửa và kiểm tra lại trước khi kết thúc Sprint |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, kiểm thử chức năng ngay khi hoàn thành, không đợi đến cuối Sprint. Kiểm tra tiến độ kiểm thử hằng ngày | Developers, Scrum Master theo dõi | Cuối Sprint sau | Có kết quả kiểm thử sớm, lỗi được ghi nhận và xử lý trước khi kết thúc Sprint |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3→H2→H5→H1→H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và bắt nhóm làm theo, mà cần để cả nhóm cùng thảo luận và thống nhất hành động cải tiến

Lời mở đầu: Hôm nay nhóm mình sẽ cùng xem lại Sprint vừa rồi có những gì làm tốt và những gì chưa tốt. Mọi người cứ góp ý thoải mái, không đổ lỗi cho nhau mà cùng tìm cách khắc phục để Sprint sau làm tốt hơn nhé